

**成员** 倪安松 徐朱峰 余旻晨 吴嘉荣

XEON

项目计划文档

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修改人 | 修改时间 | 修改内容 |
| 倪安松 | 2016-3-20 | 初始版本 |
| 倪安松 | 2016-3-31 | 根据项目进度修改计划 |
| 倪安松 | 2016-4-3 | 根据项目进度填写实际执行情况 |
| 徐朱峰 | 2016-4-10 | 根据实际情况调整分工 |

## 阶段目标

在第二个迭代周期，Xeon Team需要完成以下任务：

1. 根据对于产品的功能需求，给出系统的用例，描述用户操作
2. 对候选方案进行风险分析和评估，给出系统的需求原型
3. 根据需求进行功能设计
4. 根据功能性需求设计测试用例
5. 根据功能设计进行开发
6. 根据测试用例测试系统功能是否完整且有效
7. 在第一个迭代周期末期，指定第二个迭代周期的计划

## 日程表

### **项目日程表**

对于迭代一的计划和进展情况，得到的成本估算表如下图

第一次迭代成本估算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务ID | 成本预估（人日） | 实际执行记录 |
| 1描述需求 | 4 | 4 |
| 2 风险分析和评估 | 4 | 6 |
| 3 功能设计 | 12 | 20 |
| 4 设计测试用例 | 6 | 4 |
| 5 功能开发和修复问题 | 60 | 24 |
| 6 测试功能 | 12 | 8 |
| 7 进行迭代三的规划 | 4 | 4 |

第二次迭代网络图

\* 以上活动均为FS的关系